FORMULARUL F6

| OBIECTIV: ,,RENOVARE SIDOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD” Faza: P.T.+D.E.+C.S. | PROIECTANT: S.C. VIADUCT S.R.L. |
| --- | --- |

GRAFICUL GENERAL

de realizare a investiţiei publice

| Nr. Crt. | Denumirea obiectului |
| --- | --- |
|  |  | A N U L 1 |
|  |  | LUNI |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII OBIECT 01 Categoria de lucrări: ARHITECTURA | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2 | OBIECT 02 Categoria de lucrări: IMPREJMUIRE |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OBIECT 03 Categoria de lucrări: AMENAJARI EXTERIOARE |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4 | OBIECT 04 Categoria de lucrări: INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| III. | PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 2. | DOTARI |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| TOTAL PERIOADA PENTRU EXECUTIE | 12 LUNI CALENDARISTICE |
| RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE |  |  |

PROIECTANT,

S.C. VIADUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR,

RADU Elisabeta